Apparatus Goal 2013: QEmu

2012-12-17
Silvan Wegmann, Mario Konrad

# Ziel
Kennenlernen von QEmu um
- zu Wissen wie man eine custom Hardware abbildet
- von einem Gast-Betriebssystem die custom Hardware ansprechen und verwenden kann
- die custom Hardware agieren und reagieren (interaktiv, scripted) zu lassen

# Zeitplan
Sprint Day
1	Therorie QEmu (Internals, APIs, etc.) / Infrastruktur
2
3
4	Simulierte Hardware (GPIO) / Device Drivers (Guest)
5 (M1)
6 (M2)	Symposium
7	Simulations-Applikation (Host)
8	GUI Qt / Silvan	Scripting (Python oder LUA) / Mario
9	Apparatus Event Vortag / Silvan	Simulierte Hardware (ADC, IRQ) / Mario
10 (M3)
11	reserve
12 (M4)	Demo

# Meilensteine
M1: Halbjahr	Simulation einfacher (GPIO) Hardware welche aus dem Gastsystem erkannt und verwendet werden kann
M2: Symposium	Vortrag (45min): QEmu Einführung, Möglichkeiten, aktueller Stand
M3: Apparatus Event	Votrag (45min): QEmu Einführung, Internas, Demo
M4: Apparatus Sprint Day	Demonstration (45min)

# Themen
## Theorie
Erarbeiten von Wissen über die Funktionsweise von QEmu, seine Möglichkeiten, erstellen einer Simulation eigener (custom) Hardware um diese vom Guest zu verwenden und vom Host zu kontrollieren.
Welche Arten von Hardware-Simulation sind mit QEmu möglich?
- memory mapped
- IO mapped
- PCI
- etc.

## Infrastruktur
Dies beinhaltet das Guest Operating System, bestehend aus:
- Bootloader (u-boot)
- Kernel (Linux)
- RootFS (BusyBox)
- Toolchain (GCC)

sowie aus folgenden git Repositories:

Repository	Inhalt	Hosting
1	QEmu clone / custom hardware	github
2	Linux Kernel Configuration / Device Driver / Applikation welche die (simulierte) Hardware verwendet, embedded non-GUI Mikro-Applikation / Toolchain	github / bbv scm
?	Simulations-Applikation (Host)

Folgende Arbeiten ergeben sich daraus:
- Setup Repositories
- Toolchain (build, download, etc.)
- Bootloader (build, download, etc.)
- Guest Operating System (build, download, etc.)
  - Linux Kernel
  - BusyBox

## Simulierte Hardware
Möglichst einfache custom Hardware (GPIOs, ADCs, etc.) abbilden um nicht zu viel Zeit mit komplexen Komponenten zu verlieren. Die ganze Kette soll gezeigt werden.